## Slide 1: 開発演習
株式会社ハウズ・プラン
小川由菜

## Slide 2: 開発内容
従業員情報一覧表示機能
部署情報一覧表示機能
新規部署情報登録機能
新規従業員情報登録機能

## Slide 3: 開発内容
・従業員情報
従業員ID
氏名
部署名
メールアドレス
入社年度
・部署情報
部署ID
部署名
部長名
主キー

## Slide 4: 開発スケジュール
5/27
5/28
5/26
5/25
5/24
5/23
5/22
5/21
DB設計・ER図・クラス図
開発
発表用資料作成
テスト
Sample作成

## Slide 5: 実際の進捗度
5/28
5/27
5/28
5/26
5/25
5/24
5/23
5/22
5/21
開発
クラス図
テスト
発表用資料作成
DB設計・ER図
Sample作成

## Slide 6: 反省点
・スケジュール変更が大幅にあった
・具体的に何をするべきか分からないところがたくさんあった

## Slide 7: 困難を感じたこと
・アーキテクチャ層の理解
・言語の理解

## Slide 8: 今後勉強したいスキル
見通しをつける力
コードの幅を広げる
バリデーション設計力